УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

| 02.06.2017 | Великий Бурлук | № 273 |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів Великобурлуцького району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року №  217 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018 років», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної  адміністрації  від 29.05.2017 № 185 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів Великобурлуцького району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додається).

2. Керівникам навчально-виховних закладів району:

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчально-виховних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додається).

До 15.08.2017

2.2. Копії наказів щодо підготовки навчально-виховних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 років надати до господарчої групи відділу освіти.

До 12.06.2017

3. Начальнику господарчої групи Долі І. М.

3.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів Великобурлуцького району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Постійно

3.2. Забезпечити виконання планів ремонтних робіт у навчально-виховних закладах району.

До 15.08.2017

3.3. Забезпечити придбання та завезення палива на весь опалювальний сезон 2017/2018 навчального року.

До 15.09.2017

3.4. В межах виділених коштів провести заміну вікон, дверей в навчально-виховних закладів, відновити матеріально-технічну базу.

До 15.08.2017

3.5. Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

До 11.08.2017

4. Інженеру господарчої групи відділу освіти Сахно А.Я.:

4.1. Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів.

До 15.08.2017

4.2. Здійснити протягом 2017-2018 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути із виїздом до відповідних навчальних закладів.

Термін: протягом навчального

року 2017-2018 років

5. Інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

5.1. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, встановити автоматичну систему протипожежного захисту та виконати обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій споруд навчально-виховних закладів області (у разі фінансування).

Протягом року

5.2. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчально-виховних закладах, оформити акти за встановленими зразками.

До 08.08.2017

5.3. Провести випробування спортивного знаряддя та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації у відповідності з рекомендаціями Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

До 08.08.2017

5.4. Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту та обладнання харчоблоків.

До 08.08.2017

5.5. Забезпечити виконання вимог «Державних санітарних правил і норм влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

До 08.08.2017

5.6. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять.

До 08.08.2017

6. Начальнику господарчої групи Доля І. М. та інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

6.1. Провести наради з завгоспами навчально-виховних закладів з питань ремонту, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та роботи в зимових умовах.

Червень-вересень 2017 року

6.2 Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в новому опалювальному сезоні 2017-2018 років

До 31.08.2017

6.3 Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити  аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій

Постійно

6.4 Отримати усі необхідні документи для експлуатації котелень (топкових) в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

До 13.09.2017

7. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Гасан О. М. забезпечити фінансування поточних платежів за зареєстрованими в органах державної казначейської служби України фінансовими зобов’язаннями в межах затверджених асигнувань.

## Протягом року

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                                     І.В.Фірсов

Доля, 54847

Віза:

Начальник господарчої групи відділу освіти                             І.М.Доля

Головний бухгалтер централізованої

бухгалтерії відділу освіти                                                         О.М. Гасан

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області 02.06.2017 № 273 |
| --- | --- |

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів Великобурлуцького району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надати до господарчої групи плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | До 09.06.2017 | Керівники навчально-виховних закладів |
| 2 | Забезпечити виконання ремонтних робіт за кошти обласного та районного бюджетів згідно з встановленим графіком фінансування. | До 15.08.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.08 № 620/378. (Підготувати та надати до господарчої групи додатки в трьох екземплярах) | До 11.08.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, завгоспи |
| 4 | Забезпечити корегування енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. | До 18.08.2017 | Начальник господарчої групи |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2017 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів та води | До 12.06.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи |
| 6 | Забезпечити придбання та завезення твердого палива на опалювальний сезон 2017-2018 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2017 | Начальник господарчої групи |
| 7 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 15.08.2017 | Інженер господарчої групи |
| 8 | Забезпечити виконання вимог статті 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів району | Постійно | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи |
| 9 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в новому опалювальному сезоні 2017-2018 років | До 31.08.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи, інженер з охорони праці господарчої групи |
| 10 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи, інженер з охорони праці господарчої групи |
| 11 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2017 рік | До 31.08.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, начальник господарчої групи |
| 12 | Отримати Державні акти на право постійного користування земельними ділянками (у разі фінансування) | До 29.12.2017 | Начальник господарчої групи |
| 13 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій покрівель (у разі фінансування) | Протягом 2017 року | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 14 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 11.08.2017 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 15 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 08.08.2017 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 16 | Забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 01.08.2017 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 17 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 08.08.2017 | Керівники навчально-виховних закладів, інженер з охорони праці господарчої групи |
| 18 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 01.08.2017 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 19 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять. | До 08.08.2017 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 20 | Отримати усі необхідні документи для експлуатації котелень (топкових) в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | До 13.09.2017 | Начальник господарчої групи, керівники навчально-виховних закладів, інженер з охорони праці господарчої групи |

Начальник відділу освіти                                                                         І.В.Фірсов

З наказом від 02.06.2017 № 273 ознайомлені:

| Прізвище та ініціали | Дата ознайомлення з наказом | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Великодний О.Г. |  |  |
| Сахно А.Я. |  |  |
| Мельников О.Л. |  |  |
| Резвіна К.М. |  |  |
| Сологуб Г.М. |  |  |
| Логачова В.О. |  |  |
| Новиков Є.В. |  |  |
| Борисенко С.О. |  |  |
| Плахотіна І.Л. |  |  |
| Латиш С.І. |  |  |
| Зевякіна І.М. |  |  |
| Шевцова Н.І. |  |  |
| Товстоган В.О. |  |  |
| Задорожня А.В. |  |  |
| Костенко Т.М. |  |  |
| Козлова О.М. |  |  |
| Погуляйло Т.І. |  |  |
| Бітюкова О.Г. |  |  |
| Корякіна Т.І. |  |  |
| Самойлова О.О. |  |  |
| Тітаренко Н.В. |  |  |
| Приходька Т.М. |  |  |
| Сіренко С.А. |  |  |
| Носач В.І. |  |  |