УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

22.06.2016                                   Великий Бурлук                                    № 229

| Про затвердження заходів з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років |  |
| --- | --- |

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29.04.2016 № 165 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років»,  з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо-зимовому періоді 2016/2017 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років (додаток 1).

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років (додаток 1).

До 30.09.2016

2.2. Копії наказів про затвердження заходів з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років надати до господарчої групи відділу освіти.

До 01.07.2016

3. Начальнику господарчої групи Кисіль М. М.:

3.1. Тримати на постійному контролі виконання робіт з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років.

Постійно

3.2. Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

До 20.08.2016

4. Інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

4.1. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, встановити автоматичну систему протипожежного захисту та виконати обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій споруд навчальних закладів області (у разі фінансування).

Протягом року

3.2. Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, оформити акти за встановленими зразками.

До 15.08.2016

3.3. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчальних закладах.

До 15.08.2016

6. Начальнику господарчої групи Кисіль М. М. та інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О.Г.:

6.1. Провести наради з завгоспами навчальних закладів  з питань проведення ремонтних робіт, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та роботи в зимових умовах.

Липень-вересень 2016 року

7. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Гасан О.М. забезпечити фінансування поточних платежів за зареєстрованими в органах державної казначейської служби України фінансовими зобов’язаннями в межах затверджених асигнувань.

## Протягом року

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                                    І.В. Фірсов

Кисіль 54847

Віза:

Начальник господарчої групи

відділу освіти                                                                     М.М.Кисіль

Головний бухгалтер централізованої

бухгалтерії відділу освіти                                                 О.М.Гасан

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 22.06.2016 № 229

Заходи

з підготовки енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимовому

періоді 2016-2017 років

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обладнання електроустановок, ремонт теплових установок та мереж | до 30.09.16 | Начальник господарчої групи |
| 2 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.08 № 620/378. | до 20.08.16 | Керівники навчальних закладів, завгоспи |
| 3 | Переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування електрогосподарством, у тому числі при відключенні автономних електростанцій | до 01.09.15 | Начальник господарчої групи |
| 4 | Забезпечити накопичення твердого палива відповідно до потреби | до 15.0.2016 | Начальник господарчої групи |
| 5 | Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо будинкових систем теплопостачання (у разі фінансування) | до 15.09.2016 | Начальник господарчої групи |
| 6 | Провести перевірку технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | до 15.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 7 | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | до 01.08.2016 | Керівники навчальних закладів, інженер з охорони праці господарчої групи |
| 8 | Скласти, погодити та надати до господарчої групи акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону в трьох екземплярах | до 20.08.2016 | Керівники навчальних закладів, завгоспи |
| 9 | Провести на належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | до 15.08.2016 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 10 | Провести перевірку роботи засобів обліку електричної енергії до роботи в умовах низьких температур | до 01.09.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 11 | Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики | до 01.09.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом | до 01.09.2016 | Керівники навчальних закладів |

З наказом від 22.06.2016 № 229 ознайомлені:

| Прізвище та ініціали | Дата ознайомлення з наказом | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Великодний О.Г. |  |  |
| Мельников О.Л. |  |  |
| Резвіна К М. |  |  |
| Сологуб Г.М. |  |  |
| Логачова В.О. |  |  |
| Новиков Є.В. |  |  |
| Борисенко С.О. |  |  |
| Плахотіна І.Л. |  |  |
| Латиш С.І. |  |  |
| Зевякіна І.М. |  |  |
| Шевцова Н.І. |  |  |
| Товстоган В.О. |  |  |
| Задорожня А.В. |  |  |
| Костенко Т.М. |  |  |
| Козлова О.М. |  |  |
| Погуляйло Т.І. |  |  |
| Бітюкова О.Г. |  |  |
| Корякіна Т.І. |  |  |
| Самойлова О.О. |  |  |
| Тітаренко Н.В. |  |  |
| Добролежа А.І. |  |  |
| Носач В.І. |  |  |